INFORMÁTICA Y TRIBUTOS S.A.S.

Barranquilla, Colombia

Estrategia de Adopción

Claude Code para Equipos de Desarrollo

Análisis ROI + Guía de Onboarding

Equipo inicial: 10 desarrolladores

Abril 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el análisis de retorno sobre inversión (ROI) y la guía de onboarding para la implementación de Claude Code como herramienta de desarrollo de software en I&T. La adopción está dirigida a un equipo inicial de 10 desarrolladores.

Conclusión principal Recomendación: Plan Pro individual ($20/mes por dev) en fase piloto de 2 meses con 3-5 devs, seguido de migración a Team Premium ($100/mes por dev) para el equipo completo. ROI estimado: recuperación de inversión en 3-4 semanas de trabajo real. Ahorro proyectado: 15-25 horas/dev/mes en tareas de codificación, revisión y refactoring.

# 2. Comparativa de Planes Disponibles

Claude Code no es un producto independiente: es una herramienta CLI que se conecta a la API de Anthropic y se factura a través del plan de suscripción existente. Existen tres rutas de acceso relevantes para I&T:

| Plan | Precio/mes | Claude Code | Admin central | Ideal para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro individual | $20 USD/dev | Sí (incluido) | No | Piloto 3-5 devs |
| Team Standard | $25 USD/dev (anual) | No | Sí | Colaboración sin código |
| Team Premium | $100 USD/dev (anual) | Sí (6.25x uso) | Sí | Equipo completo productivo |
| API pay-as-you-go | Variable por token | Sí | No | Automatizaciones / agentes |
| Enterprise | Precio negociado | Sí | Sí + SSO/SCIM | +50 devs / requisitos Gov |

Nota clave: Los Team Standard seats ($25/dev) NO incluyen Claude Code. Para acceso a Claude Code en el plan Team, se requiere el asiento Premium a $100/dev/mes (anual) o $125/dev/mes (mensual).

# 3. Análisis de Retorno sobre Inversión (ROI)

## 3.1 Supuestos del modelo

El modelo se basa en estimaciones conservadoras del sector para equipos de desarrollo de software de tamaño similar al de I&T, ajustadas al contexto de productos como FlowIA, Taxation Smart y el módulo de nómina Colombia.

| Parámetro | Valor base | Fuente / justificación |
| --- | --- | --- |
| Desarrolladores en piloto | 5 devs | Fase 1 recomendada |
| Desarrolladores en escala | 10 devs | Equipo completo I&T |
| Horas laborales/mes por dev | 160 horas | Estándar Colombia |
| Ahorro estimado en codificación | 20-30% | Benchmarks GitHub Copilot / Claude Code |
| Ahorro estimado en revisión de código | 25-40% | Estudios McKinsey 2025 |
| Ahorro estimado en refactoring/documentación | 35-50% | Proyectos similares sector público |
| Costo hora desarrollador I&T (estimado) | $15-25 USD/hora | Mercado Barranquilla mid-senior |

## 3.2 Costo total de la inversión

| Escenario | Configuración | Costo mensual | Costo anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Piloto (5 devs) | Pro individual x5 | $100 USD | $1,200 USD |
| Equipo completo - Opción A | Pro individual x10 | $200 USD | $2,400 USD |
| Equipo completo - Opción B | Team Premium x10 (anual) | $1,000 USD | $12,000 USD |
| Equipo completo - Opción C | Team Premium x10 (mensual) | $1,250 USD | $15,000 USD |

## 3.3 Beneficio económico proyectado

Con un equipo de 10 desarrolladores a $20 USD/hora promedio (conservador para Barranquilla):

| Área de ahorro | Horas ahorradas/dev/mes | Valor económico (10 devs) |
| --- | --- | --- |
| Escritura y completado de código | 8-12 horas | $1,600 - $2,400 USD |
| Revisión y debugging | 4-8 horas | $800 - $1,600 USD |
| Documentación técnica | 3-5 horas | $600 - $1,000 USD |
| Refactoring y deuda técnica | 3-6 horas | $600 - $1,200 USD |
| TOTAL estimado mensual | 18-31 horas/dev | $3,600 - $6,200 USD |

ROI en escenario conservador (Team Premium x10) Inversión mensual: $1,000 USD Ahorro económico estimado: $3,600 USD (escenario bajo) ROI mensual neto: $2,600 USD Payback period: < 1 mes desde el inicio de uso productivo ROI anual proyectado: 260% - 520% sobre la inversión

## 3.4 Beneficios no monetarios

- Reducción del time-to-market en módulos como FlowIA y el sistema de nómina Colombia.

- Mayor consistencia en calidad de código generado para productos del sector público.

- Capacidad de afrontar proyectos de mayor complejidad sin incrementar headcount.

- Ventaja competitiva frente a otras empresas del sector en Colombia.

- Formación continua del equipo en metodologías de desarrollo asistido por IA.

# 4. Estrategia de Implementación por Fases

## Fase 1 — Piloto (Semanas 1-8)

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Plan | Pro individual |
| Participantes | 3-5 desarrolladores más activos en FlowIA / nómina |
| Costo | $60-100 USD/mes |
| Objetivo | Validar ROI real, identificar casos de uso de mayor impacto |
| Duración | 2 meses |
| KPI de éxito | ≥15% reducción en horas por historia de usuario completada |

## Fase 2 — Escala controlada (Semanas 9-16)

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Plan | Team Premium (facturación anual recomendada) |
| Participantes | 10 desarrolladores + 1 admin (Commercial Manager) |
| Costo | $1,000 USD/mes ($12,000 USD/año) |
| Objetivo | Estandarizar flujos de trabajo, implementar prompts compartidos |
| Entregables | CLAUDE.md por proyecto, biblioteca de prompts I&T, playbook de agentes |

## Fase 3 — Optimización avanzada (Mes 5+)

- Activar Agent Teams para tareas de análisis de código del schema GENESYS (1,008+ tablas).

- Integrar Claude Code con MCP servers para Oracle APEX (silviosotelo/oracle-apex-mcp-server).

- Evaluar migración de casos de uso de alta volumen a API pay-as-you-go para control de costos.

- Revisar adopción de Enterprise si el equipo supera 15-20 devs o si requieren SSO/SCIM.

# 5. Guía de Onboarding Técnico del Equipo

## 5.1 Requisitos previos por desarrollador

- Node.js v18+ instalado (Claude Code corre sobre Node).

- Cuenta Claude.ai activa con plan Pro o Team Premium activado.

- Acceso al repositorio del proyecto a trabajar (GitHub / GitLab / local).

- Sistema operativo: macOS, Linux o Windows con WSL2 (recomendado Ubuntu 22.04 LTS).

## 5.2 Instalación de Claude Code

Paso 1: Instalar globalmente via npm

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

Paso 2: Autenticar con la cuenta Anthropic

claude # Sigue las instrucciones para autenticar via browser

Paso 3: Verificar instalación

claude --version claude doctor # diagnostica problemas de configuracion

## 5.3 Configuración del proyecto con CLAUDE.md

El archivo CLAUDE.md es el instrumento central que permite a Claude Code entender el contexto de cada proyecto de I&T. Debe crearse en la raíz de cada repositorio.

Estructura recomendada CLAUDE.md para proyectos I&T # Nombre del proyecto (ej: FlowIA, Taxation Smart, Nómina Colombia) ## Descripción y propósito del sistema ## Stack tecnológico (Oracle APEX / Java / Node.js / Next.js...) ## Convenciones de código y estilo ## Módulos principales y sus responsabilidades ## Entidades de base de datos clave (schema GENESYS si aplica) ## Comandos frecuentes (build, test, deploy) ## Restricciones y consideraciones de seguridad del sector público ## Contexto regulatorio colombiano relevante (Ley 1755, PILA, DIAN...)

## 5.4 Flujos de trabajo recomendados por rol

Desarrollador backend (Oracle APEX / Java)

- Usar Claude Code para análisis de tablas del schema GENESYS sin tener que leer toda la documentación.

- Generar scripts SQL de migración y validar integridad referencial automáticamente.

- Revisar y documentar stored procedures y packages PL/SQL heredados.

Desarrollador frontend (Next.js / React)

- Generar componentes UI consistentes con el design system de I&T.

- Escribir tests unitarios e integración para los módulos de FlowIA y Sellix AI.

- Refactorizar componentes legacy hacia TypeScript estricto.

Tech Lead / Commercial Manager

- Usar /plan antes de iniciar tareas complejas para revisar el approach antes de ejecutar.

- Revisar PRDs y documentación técnica directamente con Claude Code en modo conversacional.

- Configurar Agent Teams para tareas paralelas de análisis de deuda técnica.

## 5.5 Comandos esenciales de Claude Code

| Comando | Uso | Cuándo usarlo en I&T |
| --- | --- | --- |
| claude | Inicia sesión interactiva | Inicio de cada jornada de desarrollo |
| claude -p "tarea" | Ejecuta tarea sin sesión interactiva | Scripts de automatización CI/CD |
| claude --plan | Muestra plan antes de ejecutar | Tareas grandes o de alto riesgo |
| /clear | Limpia el contexto actual | Cambiar de módulo/proyecto |
| /compact | Resume el contexto para ahorrar tokens | Sesiones largas de refactoring |
| /memory | Gestiona la memoria del proyecto | Actualizar convenciones del equipo |
| --dangerously-skip-permissions | Auto-acepta cambios de archivo | Solo en ramas de feature, nunca en main |

## 5.6 Gestión de tokens y costos en el equipo

- Modelo a usar por defecto: Sonnet 4.6 (mejor balance calidad/costo). Reservar Opus 4.6 para tareas complejas de razonamiento profundo.

- Usar /compact regularmente en sesiones largas para reducir consumo de tokens.

- Para análisis de grandes codebases (ej: GENESYS), dividir en sesiones por módulo con /clear entre ellas.

- Agent Teams consumen ~7x más tokens que sesión individual — activar solo cuando el paralelismo lo justifique.

- Documentar en el CLAUDE.md el contexto repetitivo para aprovechar el prompt caching de Anthropic (hasta 90% de descuento en cache hits).

# 6. Cronograma de Implementación

| Semana | Actividad | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activar cuentas Pro piloto (3-5 devs) | Commercial Manager | Cuentas activas + facturación |
| 1-2 | Instalación y configuración inicial | Tech Lead | Claude Code funcionando en todos los equipos piloto |
| 2 | Crear CLAUDE.md para FlowIA y Nómina | Tech Lead + devs piloto | Archivos CLAUDE.md v1.0 por proyecto |
| 3-4 | Primeras sesiones productivas piloto | Devs piloto | 10+ tareas completadas con Claude Code |
| 5-6 | Medición de KPIs y reporte de uso | Commercial Manager | Dashboard de métricas de uso |
| 7-8 | Evaluación ROI real vs estimado | Commercial Manager | Decisión go/no-go para escala |
| 9 | Activar Team Premium x10 (anual) | Commercial Manager | Billing unificado I&T |
| 10-12 | Onboarding del equipo completo | Tech Lead | Los 10 devs operativos con Claude Code |
| 13-16 | Biblioteca de prompts I&T + playbook | Todo el equipo | Documento de mejores prácticas I&T |
| 17+ | Integración MCP + Agent Teams avanzados | Tech Lead | Flujos automatizados Oracle APEX / FlowIA |

# 7. Métricas de Éxito y Seguimiento

## KPIs a medir mensualmente

| Métrica | Línea base | Meta Mes 2 | Meta Mes 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas/historia de usuario (backend) | Por establecer | -15% | -25% |
| Tiempo de revisión de código (PR) | Por establecer | -20% | -35% |
| Bugs encontrados en QA (por sprint) | Por establecer | -10% | -20% |
| Cobertura de documentación técnica | Por establecer | +30% | +60% |
| Tiempo de onboarding nuevos devs | Por establecer | N/A | -40% |
| NPS interno del equipo con la herramienta | N/A | >6/10 | >8/10 |

## Herramienta de seguimiento sugerida

Crear un proyecto compartido en el Team plan de Claude con un documento de métricas actualizable. Cada desarrollador registra semanalmente: (1) tarea realizada, (2) tiempo estimado sin Claude Code, (3) tiempo real con Claude Code. El Commercial Manager consolida mensualmente para el reporte a la junta.

# 8. Consideraciones Importantes

## Seguridad y confidencialidad

- Los proyectos del sector público colombiano manejan datos sensibles. Revisar la política de privacidad de Anthropic antes de subir código que contenga datos de contribuyentes o ciudadanos.

- Para proyectos bajo NDA con municipios o entidades públicas, usar siempre el flag --no-upload-context o configurar instancias locales si el contrato lo requiere.

- El plan Enterprise ofrece mejores garantías de data residency si en el futuro los clientes lo exigen.

## Gestión del cambio

- No forzar el uso de Claude Code en todos los devs simultáneamente. El piloto con early adopters genera los casos de éxito internos que facilitan la adopción del equipo completo.

- Reservar 1-2 horas/semana por dev en las primeras 4 semanas para exploración y aprendizaje sin presión de entregables.

- Designar un Claude Code Champion interno (recomendado: el dev más activo del piloto) que apoye a sus compañeros.

Preparado por: José Carlos Herrera Reyes

Co-fundador & Commercial Manager | Informática y Tributos S.A.S.

Next AI Tech LLC | MIT Certified AI & Data Science

Abril 2026